Plan testów dla sklepu internetowego Demoblaze

Spis treści:

1. Wstęp

2. Zakres testów

3. Przedmiot testów

4. Kryteria zaliczenia

5. Kryteria niezaliczenia

6. Kryteria wejścia

7. Kryteria wyjścia

8. Lista funkcjonalności do przetestowania

9. Środowisko testowe

10. Kategorie błędów

11. Miejsce testów

12. Harmonogram testów

13. Raporty z testów

14. Lista narzędzi

15. Zarządzanie incydentami

16. Role i odpowiedzialność

1. Wstęp

Niniejszy dokument przedstawia plan testów dla aplikacji ParaBank – demonstracyjnej aplikacji bankowej dostępnej pod adresem https://parabank.parasoft.com. Celem testów jest weryfikacja poprawności działania kluczowych funkcjonalności bankowości internetowej oraz walidacja stabilności systemu.

Testy są realizowane w ramach projektu automatyzacji testów z wykorzystaniem narzędzia Cypress, z dodatkowymi testami wydajnościowymi w JMeter oraz ciągłą integracją w Jenkins.

2. Zakres testów

Testy obejmują:

- Testy funkcjonalne – weryfikacja poprawności działania modułów aplikacji

- Testy negatywne – sprawdzenie walidacji i obsługi błędów

- Testy API – mockowanie odpowiedzi serwera (cy.intercept)

- Testy wydajnościowe – podstawowe scenariusze obciążeniowe w JMeter

- Testy regresji – automatyczne wykonanie pełnego zestawu testów po zmianach

3. Przedmiot testów

Przedmiotem testów jest aplikacja ParaBank dostępna online pod adresem:
https://parabank.parasoft.com/parabank/register.htm

Testowane są następujące moduły:

- Rejestracja użytkownika

- Logowanie i wylogowanie

- Przegląd kont (Accounts Overview)

- Otwieranie nowego konta (Open New Account)

- Przelewy między kontami (Transfer Funds)

- Płatności rachunków (Bill Pay)

- Mockowanie API (Accounts Overview z danymi z fixture)

4. Kryteria zaliczenia

Testy uznaje się za zaliczone, gdy:

- Wszystkie testy o priorytecie Wysoki przechodzą pomyślnie

- Minimum 90% wszystkich testów kończy się statusem Passed

- Nie występują krytyczne defekty (Priorytet: Krytyczny) w głównych ścieżkach biznesowych

- Raport z wykonania testów został wygenerowany i zaakceptowany

5. Kryteria niezaliczenia

Testy uznaje się za niezaliczone, gdy:

- Jakikolwiek test o priorytecie Wysoki kończy się błędem

- Więcej niż 10% testów kończy się statusem Failed

- Występuje co najmniej jeden defekt krytyczny blokujący główne funkcjonalności

- Środowisko testowe jest niestabilne (ponad 3 nieplanowane awarie w trakcie sesji)

6. Kryteria wejścia

Testy mogą zostać uruchomione, gdy:

- Środowisko testowe jest dostępne (aplikacja ParaBank działa)

- Użytkownik testowy Alex został ręcznie zarejestrowany (zgodnie z wymaganiami wstępnymi)

- Wszystkie narzędzia (Cypress, JMeter, Jenkins) są zainstalowane i skonfigurowane

- Kod testów znajduje się w repozytorium Git (gałąź główna)

7. Kryteria wyjścia

Testy uznaje się za zakończone, gdy:

- Wykonano wszystkie zaplanowane przypadki testowe (28 testów)

- Sporządzono raport końcowy z testów

- Wszystkie znalezione defekty zostały zgłoszone w systemie (Jira)

- Dokumentacja testowa (README, Test Cases) została zaktualizowana

8. Lista funkcjonalności do przetestowania

| Moduł | Liczba testów | Priorytety |
| --- | --- | --- |
| Rejestracja | 4 | Wysoki / Średni |
| Logowanie | 8 | Wysoki / Średni |
| Accounts Overview (mockowanie) | 6 | Wysoki / Średni / Niski |
| Otwieranie nowego konta | 3 | Wysoki / Średni |
| Przelewy | 3 | Wysoki / Średni |
| Bill Pay | 4 | Wysoki / Średni |
| RAZEM | 28 |  |

9. Środowisko testowe

| Składnik | Wartość |
| --- | --- |
| System operacyjny | Windows 11 64-bit |
| Procesor | Intel Core i5-9300H @ 2.40GHz |
| Pamięć RAM | 16 GB |
| Przeglądarka | Chrome 122+ |
| Aplikacja testowana | https://parabank.parasoft.com |
| Środowisko uruchomieniowe | Lokalne (deweloperskie) |

10. Kategorie błędów

| Priorytet | Opis |
| --- | --- |
| Krytyczny | Blokuje główne funkcjonalności, brak obejścia |
| Wysoki | Istotna funkcjonalność nie działa, ale jest obejście |
| Średni | Działa, ale nieprawidłowo (np. zły komunikat) |
| Niski | Drobne problemy UI, literówki, kosmetyka |

11. Miejsce testów

Testy wykonywane są lokalnie na komputerze:

- Nazwa urządzenia: LAPTOP-3AAFLL8M

- Lokalizacja: Praca zdalna

Kod źródłowy i dokumentacja przechowywane są w repozytorium GitHub.

12. Harmonogram testów

| Etap | Opis | Data |
| --- | --- | --- |
| 1 | Przygotowanie środowiska i rejestracja użytkownika | 2026-02-20 |
| 2 | Implementacja testów rejestracji i logowania | 2026-02-21 |
| 3 | Implementacja testów kont i przelewów | 2026-02-22 |
| 4 | Implementacja testów mockowania API | 2026-02-23 |
| 5 | Implementacja testów Bill Pay i finalizacja | 2026-02-24 |
| 6 | Przygotowanie dokumentacji i raportów | 2026-02-25 |

13. Raporty z testów

Raporty generowane są automatycznie po każdej sesji testowej:

- Cypress Mochawesome – szczegółowy raport HTML z wynikami testów

- JMeter – raport z testów wydajnościowych (pliki .jtl)

- Jenkins – historia wykonania i trendy

14. Lista narzędzi

| Narzędzie | Wersja | Przeznaczenie |
| --- | --- | --- |
| Cypress | 13.6+ | Automatyzacja testów UI |
| JMeter | 5.6.3 | Testy wydajnościowe |
| Jenkins | 2.426+ | Ciągła integracja |
| Git | 2.40+ | Kontrola wersji |
| GitHub | - | Repozytorium kodu |
| PickPick | - | Zrzuty ekranu |
| Microsoft Excel | 365 | Dokumentacja test cases |
| Jira | - | Zarządzanie defektami |

15. Zarządzanie incydentami

- Każdy znaleziony defekt jest zgłaszany w Jira (lub w pliku Excel w przypadku braku dostępu)

- Defekty zawierają: tytuł, opis, kroki reprodukcji, priorytet, screenshot/logi

- Po naprawie defektu wykonywane są testy regresji

16. Role i odpowiedzialność

| Rola | Imię i nazwisko | Odpowiedzialność |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tester automatyzujący | Aleksandra Janas | Projektowanie, implementacja i wykonanie testów |  |
| Analityk testów | Aleksandra Janas | Tworzenie przypadków testowych |  |
| Inżynier ds. wydajności | Aleksandra Janas | Testy wydajnościowe w JMeter |  |
| Administrator Jenkins | Aleksandra Janas | Konfiguracja CI/CD |  |
| Zarządzanie defektami | Aleksandra Janas | Zgłaszanie i monitorowanie błędów |  |